F

기업비밀 II등급

KT ERP Modernization PI 컨설팅

제안 요청서

2025. 5.8

재무실

회계담당 ERP구축팀

목  차

I.	개요	3

1.	사업 개요	3

2.	입찰 추진 일정	3

3.	사업 소개	3

4.	사업 범위 및 추진 일정	5

II.	제안 요청사항	7

1.	요구 사항	7

가.	ERP PI 3대 추진 방향성	7

나.	PI 수행 요구 사항	8

2.	영역별 핵심과제	11

III.	제안서 작성 방법	16

1.	일반 사항	16

2.	제안서 작성	17

3.	가격 입찰서	19

4.	제안서 제출 방법	20

5.	제안 설명회(Presentation)	20

6.	제안 유의 사항	21

IV.	참여 자격 및 참여업체 선정 방법	22

1.	참여 자격	22

2.	제안 평가 방법	22

3.	업체 선정 방법	23

4.	유의 사항	24

- 개요

  - 사업 개요

- 사업명: KT ERP Modernization PI(Process Innovation) 컨설팅

- 사업기간: 착수일로부터 8개월

- 발주기관: 재무실 회계담당 ERP구축팀

- 수행형태: 일괄도급계약방식

  - 입찰 추진 일정

- 제안 요청서 발송: ‘25. 05. 14 (수)

- 제안서 접수 : ’25. 05. 28 (수) 17:00까지 KT 전자계약시스템 접수

- 입찰 : ’25. 05. 28 (수) 17:00까지 KT 입찰시스템상 전자 입찰(VAT 제외)

- 제안 요청서 설명회

- 일시 및 장소 : ‘25. 05. 12 (월) KT 광화문 EAST (시간/장소 별도 공지)

- 제안서 평가

- 일시 및 장소 : ‘25. 05. 30 (금) KT 광화문 EAST (시간/장소 별도 공지)

- 제안 설명자 : 본 사업 이행 총괄 책임자(PM급, 100% 투입 인력)가 진행

- 제안사의 참석인원 : 제안 참석자는 100% 투입 인력, 최대 5명으로 제한

- 발표시간 : 총 50분 (30분 발표, 20분 질의 응답 진행)

- 낙찰자 결정: ’25. 06. 02 (월) 이후

※ 상기 일정은 사정에 따라 변경될 수 있음

  - 사업 소개

- 사업 정의

- KT는 신속한 AICT 전환을 위한 전사적인 Business Modernization을 추진 중에 있으며, ERP 영역에서도 일하는 방식의 혁신 및 시스템 구축 방안을 수립하고자 함

- 사업 목적

- 대내외 환경변화 및 경영방향에 대처가능한 미래지향적 경영관리 체계 수립

- 재무, 인사, 구매 등 표준화된 프로세스 정립, 지속적인 업무 혁신 기반 마련

- TCO관점의 최적 솔루션 도입 방안 및 To-Be시스템 아키텍처 설계

- AX를 활용한 현장 업무 효율과 디지털 역량 강화 및 상시 신기술 적용 가능 체계 구축

- 프로젝트 고려사항

- 본 사업은 As-Is 프로세스 분석, To-Be 프로세스 설계, 솔루션 검토 및 선정, 구축방안 수립 후 시스템 구축을 위한 RFP 작성까지의 업무를 포함

- PI 프로젝트를 통해 도출될 명확한 목표와 수행 방법, 세부 과제를 제시해야 함

- PI 방법론은 전사PI 정책에 따라 단계적 필수 Approach 및 산출물 가이드를 준수하여 추진 계획을 수립해야 함

- 유관 시스템(BSS, OSS 등) 현대화 일정을 고려하여 이행 로드맵과 Interim 운영계획이 검토되어야 함

- 컨설팅 업무 수행 중 사업 범위 및 세부 과업은 변경/확대될 수 있음

- 추진 방침

- KT는ERP PI 전담 조직을 통해 프로세스 전문가와 시스템 전문가 등 현업과의 협업을 지원함

- 컨설팅 업무를 수행하는 데 있어 일부 필요한 과업은KT의 승인 하에 선정한 전문 사업자에게 위탁할 수 있음

  - 사업 범위 및 추진 일정

- 사업 범위

- [PI 프로젝트 추진 범위]

- 프로세스: 재무, 인사, 구매 등 ERP 영역의 업무 As-Is 프로세스 분석 및 최적의 To-Be 프로세스를 설계
- ERP PI 대상 프로세스는 예상 범위이며, PI 진행 시 As-Is 분석 활동을 통해 범위 확정 및 상세화 필요

- 시스템: Core ERP(SAP ECC)를 포함한 SAP 18종과 SAP 와 연계된 Non-SAP를 포함한 ERP 구축 방안 수립 
- SAP ECC 영역은 S/4 HANA로 전환 (Best of Breed 관점의 솔루션 검토)
- 인사는 회사의 제도 및 사용자의 편의성이 고려된 최적의 솔루션 검토 및 선정
- 구매는 E2E 프로세스를 지원할 수 있는 최적의 솔루션 검토 및 선정

- 추진 일정

- 컨설팅 용역 종료일은 착수일로부터 8개월이며, As-Is 분석, To-Be 설계, 솔루션 검토 등을 통해 목표 이미지와 예상 기대효과를 산정하고 구축 RFP를 작성

- 단계별 세부 일정은 KT와 제안사가 협의하여 진행

- 추진 일정표 (가안)

- 해당 내용은 가안(참고용)이며, 제안사의 최적의 추진 일정을 제안

| 구분 | Action Item | M | M+1 | M+2 | M+3 | M+4 | M+5 | M+6 | M+7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| As-Is 분석 | 업무현황 분석 - As-Is 현황 수집, 시사점 도출 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | AX Discovery - AX Best Practice Catalog 작성 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 기준 정보 표준화 - 표준화 분석 대상 정의 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Quick-Win 과제 분석 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PI 과제 상세화 | 중점과제 상세 설계 - 과제 달성 방안, 과제 목표 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | To-Be 프로세스 설계 - 프로세스 구조 및 맵 작성 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | AX 과제 발굴 - AX Use Case 상세화 및 PoC |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | To-Be 기준 정보 설계 - 기준 정보 체계 설계 및 정비 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Quick-Win 과제 상세화 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 솔루션 적용 검토 | 솔루션 후보군 조사 - 적용 및 연계범위 검토 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 솔루션 비교/분석 - PoC 진행 및 평가 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Quick-Win 솔루션 검토 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 이행 계획 수립 | 이행과제 도출 - 성과지표 등 상세 사항 정의 - 데이터 클렌징 및 Migration 방안 수립 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 이행 로드맵 수립 - 우선순위 및 로드맵 작성 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 시스템 구축 방안 수립 | 시스템 현황분석 - 시스템 이슈 및 요구 사항 도출 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 전사 표준 아키텍처 검토 - To-Be 아키텍처 개념설계 - TCO를 고려한 솔루션 대안 선정 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 시스템 구축방안 수립 - 구축예산 산정 및 RFP 작성 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 상기 일정은 제안사의 사업수행 전략과 이행 과정에서 변경될 수 있음

- 제안 요청사항

  - 요구 사항

  - ERP PI 3대 추진 방향성

1. 경영정보 적시성 확보, 책임경영 가능한 경영관리체계로 전환 - IT/Data Modernization과 연계한 경영정보 생성 - 데이터 기반 실시간 의사결정 체계 강화 2. 프로세스 최적화, 일하는 방식의 혁신 - 프로세스 표준화, 단순화 및 사용자 경험(UI/UX) 혁신 - 신기술을 활용한 업무 프로세스 전반의 자동화 - 신기술 도입을 통한 유연한 시스템 구현으로 Biz Agility 확보 3. TCO를 고려한 ERP 구축방안 수립 - ERP Core와의 연계를 고려한 Best of Breed 솔루션 도입 - 지속적 혁신 가능한 Clean Core 구현 방안 수립

  - PI 수행 요구 사항

| 구분 | 요구 사항 명 | 예상 산출물 |
| --- | --- | --- |
| As-Is 프로세스/ 시스템 분석 | - 기준정보 분석 - 업무간 연계 프로세스를 고려한 As-Is 업무 프로세스 분석 - 이슈 도출 및 Pain point분석 - 개선기회 발굴 및 개선과제 도출 - To-Be 프로세스 설계 우선순위 선정 | - 기준정보 분석서 - As-Is 프로세스 분석서 및 맵 - 이슈 정의서 - 개선과제 정의서 - 인터뷰 결과 및 요약 |
|  | - 시스템 및 인터페이스 현황 분석 | - 시스템 현황 및 인터페이스 분석서 - 시스템 아키텍처 |
|  | - 동종업계/유사 규모의 글로벌 Best Practice 사례 분석 | - 벤치마킹 결과서 - Best Practice 사례 별 Insight 및 시사점 |
| To-Be 프로세스/시스템 설계 | - 혁신과제 정의 및 상세화 | - 혁신과제 정의서 |
|  | - To-Be 프로세스 정의 - 체계 정의(KPI 등) - 상세설계(절차, R&R, Rule등) - 기능요구사항 분석(Fit/Gap) - 기능개발 목록 도출 | - 혁신과제 정의서 - 업무별 KPI정의서 - Rule-Set정의서 - 기능개발 목록 |
|  | - 시스템 및 데이터 개선 요구 사항 정의 - Clean Core 기반 최적의 구축안 제시 - CBO 최적안 제시 - ERP 기준정보 관리체계/정비방안 수립 - 연계 시스템간 고려사항을 포함한 시스템 아키텍처 구성 - 기능적 개선 요구 사항 식별 | - 시스템 아키텍처 정의서 - CBO To-Be설계서 - To-Be 기준정보 체계 및 결과서 - To-Be 인터페이스 정의서 - 시스템 요구 사항 정의서 |
| PoC | - PoC 범위선정 - PoC 시나리오 설계 - PoC 세팅 및 수행 - 평가 및 솔루션 선정 | - PoC 수행항목 To-Be프로세스 - Poc수행시나리오 및 업체분석서 - Poc계획서 및 평가 결과서 |
| 솔루션 분석 및 선정 | - To-Be프로세스 기반 솔루션 상세 Fit/Gap 수행 - Gap 및 이슈 해결 방안 및 사례 제시 - 솔루션 검토를 위한 체크 리스트 작성 (기능/비기능 구분) - TCO를 고려한 Best of Breed 기반 솔루션 검토 및 선정 - 향후 솔루션 변화 관련 로드맵 전략 제시 | - Fit/Gap 분석서 - 이슈 해결 방안 - 솔루션 검토 체크리스트 - 솔루션 PoC 결과서 - 솔루션 평가결과서 - 솔루션 TCO 분석보고서 - 로드맵 전략 |
| 이행계획 | - 이행 과제 도출 및 정의 - 각 과제의 추진을 위한 필요사항 정의 (ex. 배경, 목적, 성과지표 등) | - 이행 과제 정의서 |
|  | - 데이터 클렌징 및 Migration 방안 수립 - As-Is 데이터 현황 확인 및 항목별 클렌징 방안 수립 - 데이터 특성 및 이력을 고려한 항목 별Migration 전략 수립 | - 데이터 클렌징 전략 - Migration방안 |
|  | - 비즈니스 중요도, 시급성, 용이성 등을 고려한 이행 우선순위 평가 | - 이행 과제 우선 순위 분석서 |
|  | - 이행 전략 기반 우선순위 선정 및 로드맵 수립, 구축예산 산정 및 RFP 작성 | - 이행 로드맵 - 구축 RFP |
| 변화관리 | - 변화관리 계획 수립 - 변화관리 추진을 전담할 조직별 R&R 정의 - 변화에 대한 저항을 사전에 파악하고 대응할 수 있는 방안 수립 | - 변화관리 계획서 |
|  | - 전사 차원의 역량강화 실행 계획 수립 - 직급/조직/역할 별 변화 수용도 분석 및 맞춤형 대응 시나리오 수립 - End User/Expert/Power User 별 교육 계획 수립 - ERP 변화 관련 정기 뉴스레터 발송 및 공감대 형성 | - End User/Expert/ Power User 교육 계획서 - 교육 콘텐츠 - 뉴스 레터 |
|  | - 변화관리 지표 수립 - 변화관리 활동의 성과 및 효과를 측정할 수 있는 정성/정량 지표 수립 | - 변화관리 성과 지표 |

  - 영역별 핵심과제

- 당사가 제시하는 핵심과제는 본 프로젝트를 통해서 발굴되는 이슈에 따라 범위나 내용이 변경되거나 추가될 수 있음

- 당사가 제시한 핵심과제 이외에 제안사 판단에 따라 제안에 추가할 수 있음

- 시스템은 S/4 HANA(재무/인사/구매) 신규구축을 전제로 하며, Non-Sap영역에 대한 제언을 추가할 수 있음

| 구분 | 요구 사항 명 |
| --- | --- |
| 공통 | C-01. 기준정보 분석 및 재설계 - 요구사항 반영한 기준정보 재설계 또는 정비방안 수립 - 표준화 전략 수립(ex. 명명 규칙, 분류체계, 코드체계 등) - ERP 외 타 시스템과의 기준정보 연계 설계 |
|  | C-02. ERP 업무 프로세스 정립 및 이슈/과제 도출 - 통신 업무 특성을 반영한 프로세스 설계 - 사용자 중심의 시나리오 및 UX 기반 설계 - 검증된 Best Practice 제시, KT 만의 경쟁우위 프로세스 식별 - 솔루션 표준 적용이 어려운 영역 식별 및 대안 (프로세스 변경, 시스템 기능개선 등) 제시 - To-Be 프로세스 실현 시 기대효과 식별, 정량/정성 지표 수립 |
|  | C-03. ERP Core 구축 방안 수립 - ERP Clean Core에 대한 구축 안 제시 - 데이터 최적화 및 CBO 최적 안 제시 - Azure의 다양한 상품 기반의 ERP 확장 전략 제시 - 시스템 영역 IT 과제 상세 설계 - TCO 관점의 구축 전략 제시 (On-Premise vs. PCE) |
|  | C-04. Best of Breed 기반 시스템 설계 - To-Be 프로세스 기반의 최적 솔루션 검토 및 선정(PoC 포함) - 연계 아키텍처 및 인터페이스 설계 |
|  | C-05. ERP 연계 시스템 인터페이스 이슈 도출 - ERP 전환에 따른 유관 시스템(BSS/OSS등)과의 인터페이스 이슈 검토 및 해결 방안 도출 |
|  | C-06. AX 적용을 통한 업무 혁신 방안 수립 - 기술 및 방법론을 포함한 AX 적용 방안 제시 - AX 적용을 통한 업무 프로세스 혁신 방안 및 관련 사례/예상 시나리오 제시 - Best Practice 사례 기반 AX 과제 발굴 사례 제시 |
|  | C-07. 조직개편업무 지원 방안 수립 - 조직개편 및 편제이동 시 신속한 업무처리 방안 제안 - 인사조직 변경에 따른 Cost Center 코드 관리 체계 수립 |
| 재무 | F-01. 사업 변화에 최적화된 CoA 체계 재정립 - 과금형 사업을 벗어난 다양한 모델의 구축형/서비스형 사업 추진 - 국제회계기준 등 회계 감사 대응 - 수익성 분석 등 관리 효율성 향상 |
|  | F-02. 경영관리체계 혁신 - (투자사업 관리) 예산편성/배정 및 사업관리 프로세스 개선 - (결산) ERP CO 결산 기능 고도화 – 원가 속성 분류 확대(네트워크, IT, BM, Project 등) 및 자동화 - (경영정보 분석) 전표, 실적, 전망 통합 분석 BI 툴 도입 |
|  | F-03. 자금 프로세스 효율화 방안 수립(’25년 Quick Win 포함) - 자금 지출계획 수립, 자금계획 대비 실적 데이터 분석, 지급이체 대상 확정, 지급이체 실행, 사업용 법인계좌 이체 관리 등 자금 프로세스 효율화 √ ’25년 Quick Win - 대가지급 프로세스 효율화 등 Quick-Win 적용방안 PI |
|  | F-04. 전사 비용결제 프로세스 Modernization(’25년 Quick Win 포함) - 제도/원칙, 조직/R&R, 업무 Rule-Set 재설계 - 일반 경비/사업 비용 등 지불 업무 프로세스 전체 개선 방안 수립 - 비용집행/수입처리 프로세스 E2E(작성~확정) AX화 √ ’25년 Quick Win - 법인카드 및 지출일반 프로세스 효율화 등 Quick-Win 적용방안 PI |
|  | F-05. 구축형 사업 관리 기능 고도화 - 프로젝트 관리 업무 전반 이외에 영업 기회 발굴, 구매 업무 연동 등을 고려한 개선 |
| 인사 | H-01. HR Analytics 및 적합 인재 추천 시스템 제안 - 사내 우수인재 정의/분류부터 탐색, 추천 및 배치 업무의 자동화 방안 수립을 통해 인적자원 관리 효율성 강화 - HR Dashboard를 활용한 신속하고 전략적인 의사결정 지원 방안 수립 - AX 도입을 통한 HR 프로세스 혁신 방안 제시 및 검증 |
|  | H-02. Global Best Practice HR 프로세스 제안 - 지속적인 업데이트 및 신기술 적용을 위한 글로벌 스탠다드 수준의 HR프로세스 제안 |
|  | H-03. 시스템 유연성 확보 전략 수립 - 단체 교섭, 제도개편 등으로 인한 시스템 변경 유연성 확보 전략 수립 |
|  | H-04. As-Is 시스템 분석 및 이관 전략 수립 - 인사운영, 복무/급여 등 기존 시스템 Logic 분석 및 이관 전략 수립 |
|  | H-05. 임직원 사용 효율성 제고 - 현업 HR실무자 뿐만 아니라 임직원 “이용” 편의성을 고려한 시스템 개선 및 운영/관리 효율화 방안 제시 - 복무 신청/각종 조회/출력 등 임직원 관점에서의 HR시스템 편리성 강화/프로세스 간소화 방안 제시 |
| 구매 | P-01. 분류체계, 자재코드 및 소싱그룹 재정비 방안 수립 - 분류체계: 14개 품목군 별(물자 등) 분류 단계 개선* * 자재 분류체계 변경 시 자산관리 병행 검토 필요(재무 등 논의) - 자재코드, 소싱그룹: '24년 기 수행 구매 PI 후속 이행* 기반 품목군 확대 정비 * 물자 분야 자재코드 정비 및 소싱그룹 정의 |
|  | P-02. Best of Breed 기반 설계 방안 수립 - 타 시스템(ERP, 비즈스퀘어, 에코온 등) 연동 방안 제시 - Best-of-Breed 기반 구매 플랫폼 구축 방안 제시 - 플랫폼 기능 및 데이터 요건 상세화 방안 등 제시 - 플랫폼 구축에 대한 RFP 구체화 방안 수립 |
|  | P-03. 글로벌 트렌드 벤치마킹 분석 기반 구매 혁신 과제 도출 |
|  | P-04. ’24년 기 수행 구매 PI 개선과제* 이행 방안 수립 * ‘24년 기 수행 구매 PI 개선과제 번호; 과제명; 과제영역. 1; 전사 구매 전략수립 체계 정립; 전략. 2; 전사 구매 기능 및 R&R 재 정의. 3; 전사 구매 역량 강화 방안 수립; 조직/R&R. 4; 전사 E2E 프로세스 표준화; 프로세스. 5; 수주/공사 프로세스 재정립. 6; 전사 선행구매체계 정립. 7; 차세대 구매 통합 플랫폼 구축; 시스템. 8; E2E Visibility 체계 수립. 9; AI기반 구매 효율화 방안 수립. 10; 전사 파트너 관리체계 재정립; 파트너. 11; E2E 파트너 협업 프로세스/시스템 설계. 12; 거버넌스 체계 재정비; 거버넌스. 13; 현 기준정보 재 정비. |
|  | P-05. PI Planning 단계에서 구분한 PI 집중영역과 검토영역*에 대한 프로세스 개선 방안 * Global BP 솔루션 프로세스와 Fit/Gap 분석을 통해 PI 집중영역(Fit)과 검토영역(Gap) 도출 - 프로세스 개선 및 커스터마이징 필요 영역 구분 - 중앙구매 전환 품목(컨텐츠 등) 및 현업구매 프로세스 개선 - ERP와의 연계를 고려한 물류/재고관리 프로세스 등 개선 |
|  | P-06. 제안사가 KT 구매에 적합할 것으로 예상하는 구매 솔루션 기반 플랫폼 To-Be 이미지 제시 |

 용역 결과물에 대한 지식재산권은 아래와 같이 정함

① 결과물에 대한 모든 지식재산권 및 2차적 저작물 작성권은 전부 케이티의 단독 소유로 한다. ② 계약상대자는 본 계약의 이행을 위하여 기보유 지식재산권을 활용하지 아니하며, 결과물에 계약상대자의 기보유 지식재산권을 포함 또는 이용하지 아니한다. ③ 케이티 또는 케이티의 고객사는 계약상대자에게 동의 또는 허락을 받거나 본 계약 계약금액 외의 대가를 지급하지 아니하고 결과물을 실시 또는 이용할 수 있다. ④ 전 항에서 실시는 사용, 생산, 양도, 대여, 양도·대여의 청약, 양도·대여를 위한 전시, 수입 등 특허법 제2조 제3호의 행위를 의미하며, 이용은 공표, 복제, 배포, 대여, 공연, 전시, 공중송신, 2차적저작물작성 등 저작권법상의 이용권한 행사를 의미한다.

- 제안서 작성 방법

  - 일반 사항

- 제안사는 제안서 작성 방법, 양식, 목차, 제출 과정을 반드시 준수하여야 한다.

- 제안서의 내용은 명확한 용어로 표현되어야 한다. “할 수도 있다”, “이 가능하다”, “을 고려하고 있다”, “에 동의한다” 등과 같은 모호한 표현은 제안서 평가 시 불가능한 것으로 간주한다.

- 제안사는 본 제안서를 제출함에 있어 발생하는 저작권, 사용권 또는 특허권 등의 문제에 대한 사항은 사전에 검토, 조치하여야 하며, 이에 대한 일체의 책임은 제안사에 있음. 본 내용을 위반하였을 경우, KT는 제안사를 입찰에서 탈락시킬 수 있으며, 추후 이러한 사실이 발생시에는 제안사가 모든 책임을 진다.

- KT는 제안사의 제안 내용에 대한 확인, 검증을 목적으로 입증자료를 요구할 수 있다.

- 제출된 제안서의 내용은 KT가 요청하지 않는 한 변경, 보완, 삭제할 수 없으며, 계약상대자 선정 시 KT가 별도로 거부 또는 유보의 의사를 표시하거나 본 계약의 취지 및 목적에 반하지 않는 한, 계약 조건으로 간주한다.

- 제안서의 모든 기재 사항은 객관적으로 입증할 수 있는 관계서류를 첨부하여야 하며, 임의로 작성한 사실이 발견될 시에는 평가 대상에서 제외한다.

- 이 제안과 관련하여 용어 또는 해석 상의 견해 차이 또는 이의가 발생할 때에는 상호 협의 조정한다.

- 제안 평가 결과, 계약 업체 선정 상 일체의 자료는 공개하지 않음을 원칙으로 한다.

- 과업 범위는 본 사업의 제안요청서와 제출한 제안서의 내용을 포함한 것으로 한다.

- 제안된 제안서는 일체 반환하지 않으며 제안서 제출에 소요되는 일체의 비용은 제안사가 부담한다.

- 제안사는 본 입찰과정에서 취득한 기업정보 등의 비밀유지를 위하여 정보 비공개 동의서(별첨 #1)를 제출하여야 한다.

- KT는 제출된 제안서에 대하여 부분적 혹은 전체적으로 수용하거나 거부할 수 있다.

- 본 제안서의 내용은 용역 업체로 선정된 후 계약서에 명시되지 않더라도 본 계약 조항의 목적 및 취지에 반하지 않는 한, 계약서와 동일한 효력을 가진다. 단, 계약서에 명시된 경우에는 계약서 사항이 우선한다.

  - 제안서 작성

- 제안서 작성 지침

- 제안서 작성은 파워포인트를 사용하며 글자의 크기 및 서체의 제한은 없다.

- 각 장마다 쉽게 참고할 수 있도록 각 장 별로 일련번호를 표기한다.

- 영역별 핵심과제에 대해서는 과제 넘버링을 표시하여 작성하고, Quick-Win으로 개선할 사안은 Quick-Win으로 표시한다.

- 제안서 작성은 구체적이고 상세하게 기술하여야 하며 계량화 된 수치 정보를 정확하게 명시하여야 한다

- 제안서의 구성은 다음에 명시된 제안 목차 구성에 따라 세분해서 누락이 없도록 작성하고, 추가적인 설명자료 등의 내용이 많을 경우에는 별첨으로 작성한다.

- 제안서에 포함된 정보는 제안사의 입장에서 정확하고, 완전한 것이어야 하며, KT는 제안 내용에 포함된 정보에 대하여 입증할 자료를 제안사에 요청할 수 있다.

- 기타 필요하다고 판단되는 보조자료를 별도로 제출할 수 있다.

- 제안서 목차(예시)

| 목차 | 세부 내용 |
| --- | --- |
| 1. 프로젝트 추진 전략 |  |
| 1.1 프로젝트 이해 | - KT 현황에 대한 이해, 프로젝트 배경 및 목적 |
| 1.2 프로젝트 수행 범위 | - 제안 범위(제안요청서 내용 외 추가 제안사항 기술 가능) |
| 1.3 프로젝트 추진 전략 | - 프로젝트 추진 목표, 사업 일정 및 단계별 추진 전략 - PI 및 시스템 구축 로드맵 등 |
| 2. 프로젝트 수행 방안 |  |
| 2.1 프로젝트 추진 방법론 | - PI 추진 방법론(단계별 주요 추진 활동 및 결과물) |
| 2.2 제안 요청사항 별 상세 수행 방안 | - PI 방향성 및 세부 실행 방안, 기대 효과 등 ※ “II. 제안 요청사항”을 참고하여 구체적으로 기술 |
| 3. 프로젝트 추진 계획 |  |
| 3.1 프로젝트 상세 일정 | - 프로젝트 전체 세부 일정 및 단계별 상세 활동 계획 |
| 3.2 프로젝트 추진 조직 | - 수행 조직 및 업무분장(역할/책임 등) 상세 내용 |
| 3.3 프로젝트 인력 계획 | - 실투입 인력 요약 및 이력사항, 단계별/월별 인력 투입 계획 등 ※ 제안 인력은 실투입 가능 인력 기재, 본문은 총괄/상세는 별첨 |
| 4. 프로젝트 관리/지원방안 |  |
| 4.1 프로젝트 관리 방안 | - 프로젝트 기간 체계적인 사업 관리 방안 (범위, 진도, 품질, 보안, 의사소통, 보고 등) |
| 4.2 변화관리 방안 | - 경영진/구성원 공감대 형성 위한 변화관리 프로그램 운영 방안 및 세부 추진 계획 |
| 4.3 벤치마킹/교육훈련 방안 | - 경영진/구성원 의식 및 PI 성과 제고 위한 교육훈련 세부 추진 계획 - Global Best Practice 등 선진화 사례 벤치마킹 추진 방안 |
| 4.4 위험 및 이슈관리 방안 | - 예상 위험 요소 관리 및 대응 방안 - 프로젝트 중 발생 가능 이슈 관리 및 해결 방안 |
| 5. 수행사 소개 |  |
| 5.1 일반 현황 | - 주요 연혁 및 사업영역, 재무상태/손익 현황(최근 3개년), 조직도 및 관련 사업인력 등 기본 정보 |
| 5.2 특징 및 강점 | - ERP PI 특화역량 및 노하우, 통신사업 전문성 등 |
| 5.3 동종/유사 사업실적 | - 동종/유사 PI 사업에 대한 주요 실적(최근 5개년, 20억원 이상) |

※ 상기 목차를 준수하되, 이해도 향상을 위하여 일부 순서와 내용을 가감할 수 있음

- 제안 요청 사항

  - 유사분야 용역 실적은 용역 수행 확인서(별첨 #4) 양식으로 제출하여야 한다. 
단, KT 계약건의 경우 계약서 사본(원본 대조 날인)으로 제출할 수 있다.

  - 가격입찰서와 별도로 제안가격 산출 내역을 제시하여야 한다.

  - 상기 제안 필수 사항 외, 추가적인 비용이 소요되지 않는 범위에서 기타 특별 사항을 제안할 수 있으며, 그 유효성을 판단하여 각 평가 기준에 준하여 가산 점수를 줄 수 있다.

  - 원활한 업무 진행을 위해 이행 총괄 책임자(PM)를 따로 두어 업무를 수행하여야 한다.

  - 프로젝트 투입 인력 작성 시(별첨 #2, 3) 아래의 경력 인원 명시한다.

- S/4HANA 구축 경험 인력 (연 매출 5조원 이상 기업 대상)

- S/4HANA 전문 컨설턴트 인력

- FI, MM, CO, BC(5년이상)

- PPM, PS, Fiori, BTP

- 조직/인사 전략 및 제도 등 HR 프로세스 혁신 경험 인력

- SRM, SCM, 물류관리 컨설팅 및 구축 경험 인력

- 통신 또는 서비스 분야에서 주요 품목군 E2E 구매 컨설팅 경험 인력

- 솔루션 PoC 및 선정 경험 인력

- 기준 정보 정비 및 기존 데이터 마이그레이션 경험 인력

- AX(AI 전환) 과제 발굴 및 Usecase 상세화 경험 인력

  - 가격 입찰서

- 가격입찰은 반드시 부가가치세를 제외한 총액금액을 전자입찰(partner.kt.com/

KT전자계약시스템)로 입력 제출하여야 하며, 가격입찰 마감시한은 기술제안의 마감시한과 같다.

- 가격입찰 세부 내역서(가격입찰서)는 가격입찰 시 첨부파일로 제출하여야 하며, 세부 산출내역서의 비목은 인건비, 직접경비 등을 구분하여 세부적으로 작성되어야 한다. 세부 산출내역서의 합계금액과 입찰가격이 상이한 경우에는 입찰가격을 유효한 것으로 본다.

  - 제안서 제출 방법

- 제출 형태 : 파워포인트 형태의 제안서 파일 1부, 요약서(PT용) 1부

- 제출처 : 전자입찰(partner.KT.com/KT전자계약시스템)

- 제출 방법

  - Partner.kt.com  업무 바로가기  인증서 로그인  입찰 관리 
입찰공고 현황  조회  입찰서 작성/제출(제안서는 제안서 첨부 메뉴에 제출하여 주시고, 가격 세부 견적서는 부가세 별도 총액가격을 세부 견적서 메뉴에 제출)

- 제출 기한

- 일시 : ‘25. 05. 28 (수) 17:00

- 유의사항

- 제안서 제출 마감 시간 이후에 제출한 제안서는 입찰 무효 사유에 해당됨

- 우편에 의한 제출은 불가

- 문의처

- 입찰 및 계약 문의 : 
KT 구매실 김현진 차장 (judo@kt.com, 010-2688-6143)

- 제안서 관련 문의 : 
KT 구매실 이정표 차장 (lee.jungpyo@kt.com, 010-7300-4984)

- KT 재무실 조지영 부장 (cho.jiyoung@kt.com, 010-4842-4752)

- KT 재무실 김명배 차장 (myungbae.kim@kt.com, 010-2294-2321)

  - 제안 설명회(Presentation)

- 제안된 내용의 검토를 위해 제안서와 관련된 실사 또는 설명회를 실시할 수 있고, 설명회에 참석하지 않을 경우 입찰 참여 자격이 없는 것으로 간주한다.

- 설명 시간 : 총 50분 (30분 설명, 20분 질의 응답)

- 제안 설명자 : 본 사업 이행 총괄 책임자(PM급, 100% 투입 인력)가 진행

- 참석 인원 : 제안 설명 참석자는 PM포함 5명, 100% 투입 인력만 참석

(재무/인사/구매/Tech 분야별 PL 참석 권고)

- 제안사 설명회(PT) 일시 및 장소

- 일시 : ‘25. 05. 30 (금) 09:30 ~ 18:00

- 장소 : KT 광화문 East빌딩(구체적인 장소는 추후 안내)

- 일시 및 장소는 사정에 따라 변경될 수 있으며, 각 업체별 시간 개별 통보함

  - 제안 유의 사항

- 독자적인 정보

- 제출된 제안서는 제안사의 고유한 개념과 아이디어를 포함할 수 있다.

- 제안서 안에 독자적인 ‘비밀정보’라고 명시되지 않는 한 KT는 임의로 사용하거나 공개할 수 있다.

- 오류에 대한 책임

- KT는 본 제안요청서 등에 포함되어 제공된 정보에 정확성을 기하였으나 각 제안사는 가능한 제시된 정보들의 정확성에 대하여 스스로 확인할 것을 권고한다.

- KT는 제안요청서나 기타 첨부자료 상의 오류나 누락에 대하여 책임지지 않는다.

- 비밀 및 보안

- 본 제안 요청서의 전체 또는 일부가 제안서 제출 외 다른 어떤 목적으로도 사용되어서는 안 된다.

- 본 과업 수행을 위하여 선정된 용역 업체는 KT의 보안 요청을 준수할 것에 동의하여야 한다. 이는 각종 데이터의 접근에 대한 엄격한 통제와 계약의 이행 과정에서 취득하는 각종 정보의 기밀유지를 의미한다.

- 제안사가 제출한 모든 제안서에 대하여는 비밀이 유지될 것이며, 3자에게도 직접적으로나 간접적으로 누출하지 않는다. 본 프로젝트의 수주 경쟁에 참여함으로써 업체가 획득한 KT에 대한 정보는 KT의 서면에 의한 승인 없이는 타인에게 누설되어서는 안 된다.

- 참여 자격 및 참여업체 선정 방법

  - 참여 자격

- 지명경쟁입찰에 지명된 업체만 참가할 수 있다.

  - 제안 평가 방법

- 제안평가위원회를 구성하여 평가토록 하며 위원회 구성은 KT 그룹 전문가로 구성하여 기술평가위원들이 개별적으로 제안서를 평가한다.

- 각 위원별 평가결과 총점에 대하여 최고, 최저 점수를 제외하고 산술 평균하여 (소수점 셋째 자리에서 반올림) 산정한다.

- 제안서 평가는 제안 요청사항에 따른 분야별 제안 내용을 정형화된 평가 항목 및 배점에 따라 평가한다.

- 제안서 평가 항목 및 배점 기준

| 평가항목 |  | 평가기준 | 배점 |
| --- | --- | --- | --- |
| 수행능력 평가 (30점) | 수행 실적 | ㅇ S/4 HANA 기반의 PI/구축 경험 ㅇ 통신업 ERP(재무/구매/인사) PI/구축, SaaS 솔루션 도입 경험 | 10 |
|  | 투입 인력 | ㅇ S/4 HANA 수행경험자 100% 전담투입규모 ㅇ 재무/구매/인사 영역별 투입인력의 전문성(경력) 및 규모 ※ 각 영역별 AI적용 및 BP 벤치마킹 경험 인력 필수 | 20 |
| 제안내용 평가 (70점) | 수행 방법론 | ㅇ S/4 Core 구축 방법론 및 ECC CBO 이행 전략의 구체성 ㅇ LOB 및 SAAS(재무/구매/인사) 솔루션에 대한 TCO관점의 대응전략 및 적용 방법론 | 35 |
|  |  | ㅇ 재무/구매/인사 영역별 핵심과제(Quick-Win포함) 에 대한 제안내용의 우수성 ㅇ 혁신적 미래지향적 재무/구매/인사 To-Be 프로세스 방안의 적정성 ㅇ변화 관리 전략(교육, 커뮤니케이션 계획 등) 제시 | 25 |
|  |  | ㅇ AX기술을 활용한 Biz Agility 확보 대안 제시의 우수성 ㅇ 프로젝트 전반의 KT 상황을 고려한 수행계획/ 산출물 적절성 ※ 기준정보 변화, Data Migration, Non-Sap 등 연관 시스템 변화사항 대응방안 등 ㅇ 제안 요청서 내용 이외 차별화 제안 | 10 |
| 계 |  |  | 100 |

  - 업체 선정 방법

- KT 계약 기준을 적용하며 종합평가(기술 90% (제안서 평가 100점) + 가격 10%) 경쟁입찰에 의하여 낙찰업체를 선정한다.

- 입찰 참여 업체를 대상으로 제안서 평가 결과 합격 업체 중 제안서 평가 점수 및 가격점수를 합산하여 높은 순서로 우선협상 대상자를 선정한다.

- 우선협상대상자와 목표가격 이하의 가격으로 협상하여 낙찰자를 결정하되, 협상이 이루어지지 않을 경우 차 순위 순으로 협상하여 낙찰자를 결정한다.

- 단, 1순위 업체와의 협상 성공 시, 차순위 업체와 협상은 실시하지 아니한다.

- 종합점수가 동일한 경우, 기술평가점수가 높은 자를 우선하고 기술점수가 동점일 경우에는 추첨으로 결정하며 추첨 시에는 별도 통보한다

- 낙찰자 선정에 부당한 영향을 미치려는 목적으로, 당사 또는 당사 그룹사의 전∙현직 임직원, 기타 이해관계자와의 관계 등과 같이 본 제안요청서의 내용과 직접적인 관련이 없는 사항을 제안서에 포함하거나 제안발표시 언급하는 경우, 해당 제안은 평가 대상에서 제외하고 불합격 처리한다.

※ 단 제안서 평가결과 60점 미만(100점 만점 기준)을 득한 업체는 불합격

처리하며, 가격점수 산정 시 기본점수를 부여하지 않는다.

  - 유의 사항

- 제안사 제출 자료가 사실과 다름이 판명될 경우, 낙찰자 선정 대상에서 제외한다.

[별첨 #1] 정보 비공개 동의서

정보 비공개 동의서

당사는 주식회사 KT(이하 "KT"라 한다)의 "KT ERP Modernization PI 컨설팅" 사업에 대한 제안에 참여함에 있어, 동 사업과 관련하여 알게 된 KT의 사업계획, 관련 자료, 정보시스템 구축자료 등에 관한 제반 정보나 자료 등을 제안서 작성 목적으로만 사용하며, 다른 목적으로 사용하거나 언론기관을 포함한 제 3자에게 공개, 누설 또는 제공하지 않겠습니다. 또한 당사는 동 사업을 추진하면서 알게 된 KT의 제반 정보 및 자료들이 KT에게 중요한 비밀정보에 해당하는 사실과 위 정보 및 자료의 누설만으로도 KT에게 피할 수 없는 손해를 입힌다는 사실을 충분히 이해하고 이 정보 및 자료를 언론기관 및 제3자에게 공개, 누설 또는 제공하지 않겠습니다.

2025년    월    일

상          호 :

주          소 :

대    표    자 :                        (인)

사업자등록번호 :

[별첨 #2] 분야별 인력투입 계획

| 구분 | 업무별 | 등급 | 인력(명) | 기간 | 공수(M/M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 프로젝트 관리 | ㅇ 프로젝트 관리 (PM,품질,형상 등) | 특급 |  |  |  |
|  |  | 고급 |  |  |  |
|  |  | 중급 |  |  |  |
|  |  | 초급 |  |  |  |
|  |  | 특급 |  |  |  |
|  |  | 고급 |  |  |  |
|  |  | 중급 |  |  |  |
|  |  | 초급 |  |  |  |
|  |  | 특급 |  |  |  |
|  |  | 고급 |  |  |  |
|  |  | 중급 |  |  |  |
|  |  | 초급 |  |  |  |
|  |  | 특급 |  |  |  |
|  |  | 고급 |  |  |  |
|  |  | 중급 |  |  |  |
|  |  | 초급 |  |  |  |
| 합계 |  | 특급 |  |  |  |
|  |  | 고급 |  |  |  |
|  |  | 중급 |  |  |  |
|  |  | 초급 |  |  |  |

※ 분야(구분 및 업무)는 용역수행 추진조직에 의거 적의 조정하여 작성할 수 있으며 추진 단계별로 자세히 작성해도 무방 함

[별첨#3] 투입인력 현황

| 성명 | 기술 등급 | 참여 분야 | SAP분야 수행경력 | 학력 | 자격 증명 | 참여 프로젝트 이력 (프로젝트명/역할/기간) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

[별첨 #4]

용역 수행 확인서

- 사업명 : - 발주기관 : - 개발 기간 : - 용역 수행사 : - 사업 규모 ㅇ 수주 금액 : ㅇ 계약 방법 : ㅇ 개발 내용 - - - 상기 관련 내용이 사실임을 확인합니다. 2025. . 확인 기관(업체) : 확 인 자 : (인)

2. 영역별 핵심과제 – 재무 – ‘25년 Quick-Win 과제 참조

PI단계에서는 솔루션 검토 및 우선순위 평가를 수행하며, 최종 선정은 추후에 결정될 수 있음

PI단계에서는 솔루션 검토 및 우선순위 평가를 수행하며, 최종 선정은 추후에 결정될 수 있음